Sistema de Sorteos

Documentación del proyecto y registro de cambios

Módulo de la intranet · Pasantía · Octubre de 2026

# 1. Resumen

El Sistema de Sorteos permite organizar un sorteo de personal por sedes: registrar el sorteo, cargar los participantes y los cupos de ganadores por gerencia, controlar la asistencia, sortear en pantalla y cerrar el sorteo dejando un archivo con los ganadores.

El proyecto partía de un sistema independiente (backend Express + Prisma sobre MariaDB y frontend React + Vite). El objetivo fue integrarlo como un módulo de la intranet de la empresa: que use su misma base de datos (PostgreSQL), que se autentique con el token del gateway de la intranet, que muestre permisos por sede y que se vea como el resto de la intranet.

# 2. Cómo quedó construido

| Pieza | Qué es | Dónde vive |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Tres pantallas: Registrar sorteo, Listar asistencia y Ejecutar sorteo. Misma pila que la intranet (React, Vite, Tailwind, TanStack Router). | Se integra en intranet-frontend, sustituyendo tres pantallas que eran un iframe al iERP antiguo. |
| Gateway | Valida la sesión, comprueba el permiso de la ruta exacta y firma un token de 5 minutos para el servicio. | intranet-api-auth (ya existente); se le agrega un archivo de rutas para sorteos. |
| Backend | API Express + Prisma. Solo acepta peticiones con el token firmado por el gateway. | Contenedor Docker propio (intranet-lottery-backend, puerto 3060). |
| Base de datos | PostgreSQL de la intranet, esquema propio sorteos con 11 tablas. | Misma base intranet; no toca los esquemas de otros módulos. |

Flujo de una petición: navegador → gateway (cookie de sesión) → servicio de sorteos (token x-auth-token) → PostgreSQL. El servicio nunca habla con el navegador ni con la tabla de usuarios.

# 3. Decisiones principales

| Tema | Decisión | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Base de datos | Migrar de MariaDB a PostgreSQL, esquema sorteos, con migraciones versionadas (sin db push). | Usar la base de la intranet sin mezclar tablas con otros módulos. |
| Autenticación | El servicio exige siempre x-auth-token; no existe ningún atajo en el código para saltarlo. | Una sola puerta de entrada: el gateway. |
| Permisos | Permisos por sede en User_branch_permission (id del usuario + sede), cargados por SQL manual. | Cada usuario solo crea y ve sorteos de sus sedes. |
| Rutas | Sin parámetros en la ruta: el id del sorteo viaja en ?id= o en el cuerpo. | El gateway autoriza por ruta exacta. |
| Sedes | Tabla Sede copiada de Locations, con campo active para ocultar sedes sin perder historial. | La intranet es la fuente de las sedes. |
| Empleados | Tabla Employee propia; las cédulas desconocidas que llegan en un CSV se crean. | El CSV de RRHH manda; no depende de que todos estén sincronizados. |
| Gerencias | Se crean desde los CSV (no desde el catálogo de áreas de la intranet). | Los nombres de RRHH no coinciden con los del catálogo. |
| Diseño | Se adaptó al final, usando la pila y los colores de la intranet. | Primero funcionalidad, luego apariencia. |

# 4. Cambios realizados, en orden

## 4.1 Base: PostgreSQL y autenticación por gateway

- Migración de MariaDB a PostgreSQL con Prisma: esquema propio, 11 tablas y una migración inicial versionada.

- Autenticación por token del gateway y verificación de permisos por sede en cada petición.

- Sedes sincronizadas desde Locations (npm run sync:sedes) y empleados desde la intranet (npm run sync:employees).

- Gerencias creadas automáticamente a partir de los CSV; la carga avisa cuáles son nuevas para detectar errores de escritura.

## 4.2 Frontend con la pila de la intranet

- Pantallas reescritas con React 18, Vite 8, Tailwind y TanStack Router, con los mismos nombres y paths que ya tenía el menú.

- Cliente de API que habla solo con el gateway y cierra la sesión si esta expiró.

## 4.3 Sorteo correcto bajo concurrencia

- Bloqueos en la base de datos (bloqueo consultivo y FOR UPDATE) para que dos ejecuciones simultáneas no entreguen el mismo ganador ni superen el cupo de una gerencia.

- La creación de gerencias desde CSV también es segura si dos cargas coinciden.

## 4.4 Finalizar sorteo

- Botón «Finalizar sorteo» que borra de forma definitiva el sorteo, sus participantes, ganadores, cupos, el grupo de sedes si nadie más lo usa y las gerencias huérfanas. Los empleados se conservan.

- Antes de borrar permite descargar un CSV de ganadores (ganadores sorteo <nombre>.csv) y exige escribir el nombre del sorteo.

- Cualquier usuario con acceso al sorteo puede finalizarlo, aunque no se hayan sacado todos los ganadores. También sirve para eliminar un sorteo creado por error.

## 4.5 Pantalla de ganadores

- Todos los ganadores visibles a la vez, sin scroll: columnas de 10 de arriba abajo, centradas y con hasta 6 columnas.

- Muestran número, nombre y gerencia (sin cédula ni cargo).

- Modo «Pantalla completa» para proyectar el sorteo, medido a 1920×1080 con hasta 64 ganadores.

## 4.6 Marcar a todos como asistentes

- Botón con confirmación que marca a quienes faltan. Cancelar no cambia nada; avisa si el sorteo ya tiene ganadores, porque marcar a todos vuelve elegibles a quienes no asistieron.

## 4.7 Subida de CSV a través del gateway

- El proxy del gateway corrompía los archivos adjuntos y la carga fallaba con «Error interno del servidor». Se corrigió para que las peticiones multipart/form-data pasen sin alterarse.

## 4.8 Docker y entrega

- Imagen Docker que corre como usuario no administrador, con chequeo de salud en /health y migraciones automáticas al arrancar.

- docker-compose.yml al estilo de intranet-api-auth y un compose de pruebas con un PostgreSQL descartable.

- Actualización de multer a la versión 2.x (la anterior estaba obsoleta y con avisos de seguridad).

- Documentos de integración y de entrega para el administrador del servidor, con rol de base de datos de permisos mínimos (verificado).

# 5. Problemas encontrados y cómo se resolvieron

| Problema | Causa | Solución |
| --- | --- | --- |
| La carga de CSV fallaba con error 500 | El proxy del gateway leía el archivo como texto y lo corrompía. | Dejar pasar multipart/form-data sin procesar. |
| El gateway respondía 403 aunque la ruta existía | Faltaba asignar la ruta padre al grupo de permisos. | Asignar la ruta padre y todas las hijas al grupo. |
| ECONNREFUSED desde el gateway | El servicio de sorteos no estaba en ejecución o el puerto no coincidía. | Levantar el contenedor y alinear LOTTERY_SERVICE_PORT. |
| Nombres de ganadores cortados | La cuadrícula usaba 6 columnas fijas. | Columnas con ancho propio y nombres largos en dos líneas. |
| Conexión a la base desde Docker | localhost dentro de un contenedor es el propio contenedor. | Usar host.docker.internal; una URL con dos ?schema= también falló y se corrigió. |

# 6. Pruebas

- Unitarias del backend: 12 pruebas, sin base de datos.

- De integración: 23 pruebas contra PostgreSQL en esquemas descartables: autenticación, permisos por sede, flujo completo, ejecuciones simultáneas, cargas simultáneas, sincronizaciones y finalización (incluida la reversión si algo falla a mitad).

- Frontend: 5 pruebas de la exportación del CSV de ganadores.

- En navegador: recorrido completo a 1920×1080 y verificación en la base de datos.

- Docker: imagen construida y contenedor probado de punta a punta; funcionando también en Docker Desktop detrás del gateway de la intranet.

# 7. Estado actual y pendientes

| Tema | Estado |
| --- | --- |
| Módulo en entorno de prueba local | Funcionando, integrado con el gateway de la intranet. |
| Despliegue en el servidor de producción | Pendiente: lo ejecuta el administrador siguiendo docs/integracion/ENTREGA.md. |
| Permisos por sede | Por SQL manual (decisión tomada); hay que acordar quién los mantiene. |
| Avisos de npm audit | 3 avisos altos por una dependencia interna de Prisma; la corrección solo existe en Prisma 8 (aún candidata a lanzamiento). Se actualizará cuando sea estable. Riesgo bajo: solo afecta a la herramienta de línea de comandos. |
| No verificado | Red y firewall del servidor real, y los sync ejecutados dentro de la imagen. |

# 8. Dónde está cada cosa

| Ruta del repositorio | Contenido |
| --- | --- |
| backend/ | Servicio, migraciones de Prisma, pruebas, Dockerfile y archivos docker-compose. |
| frontend/src/components/main/content/lottery/ | Pantallas del módulo. |
| docs/integracion/INTEGRACION.md | Cómo encaja el módulo en la intranet, paso a paso. |
| docs/integracion/ENTREGA.md | Lista de despliegue para el administrador. |
| docs/integracion/lottery.gateway.routes.js y seed-rutas-sorteos.js | Archivos que se copian al gateway. |
| docs/ejemplos/ | CSV de ejemplo con datos ficticios. |